«01»  март  2017 й.                             №29                        «01» марта 2017г.

- О подготовке и проведении противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения Иткинеевский сельсовет муниципального района

- Янаульский район Республики Башкортостан в 2017 году

В целях реализации Федеральных законов от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями, от 21.12.1994 г № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с последующими изменениями и дополнениями,  устойчивой работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья на территории сельского поселения Иткинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан  Администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать и  утвердить состав противопаводковой комиссии по подготовке и проведению оперативных работ в период весеннего половодья в 2017 году   (приложение №1).

2. Утвердить План  мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья  на территории сельского  поселения Иткинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан в 2017 году (приложение № 2).

3. Контроль по  исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения 						                   Р.Р.Шакуров

Приложение№1

к постановлению  главы Администрации

сельского поселения Иткинеевский

сельсовет муниципального района

Янаульский район

от 01 марта 2017 года № 29

Состав противопаводковой комиссии

| Шакуров Р.Р. | глава сельского поселения | председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Гиндуллин С.С. | - директор МУП «Янаульская МТС РБ» | заместитель председателя |
| Члены комиссии: |  |  |
| 1 . Хусаинова Г.Ф. | фельдшер ФАП с. Иткинеево |  |
| 2. Саляхов И.М. | рабочий по благоустройству территории сельского поселения ( по согласованию) |  |
| 3. Арманшин Х.З. | электрик сельского поселения ( по согласованию) |  |
| 4. Гарипов И.Ф. | главный инженер «ММУП Теплоэнергосервис» ( по согласованию) |  |
| 5.Солдатова Л.Ф. | заведующая филиалом основного общего образования МБОУ лицей г. Янаул в с. Иткинеево ( по согласованию); |  |
| 6. Хабибов А. Р. | депутат сельского поселения ( по согласованию) |  |
| 7. Искандаров М.Т. | депутат сельского поселения ( по согласованию) |  |
| 8. Кочурбаева Р.В. | директор МБОУ ООШ с. Каймашабаш ( по согласованию) |  |
| 9. Бурангулов А.Г. | депутат сельского поселения (по согласованию) |  |

Управляющий делами                                                                       Э.К.  Ибрагимова

- Приложение № 2

Утверждено

постановлением главы

сельского поселения  Иткинеевский

сельсовет муниципального района

Янаульский район

Республики Башкортостан

от 01.03.2017 г. № 29

- ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья  на территории сельского  поселения Иткинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан  в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести организованное совещание с руководителями | до 3 марта | Шакуров Р.Р. |
| 2. | Определение населенных пунктов, объектов, материальных ценностей, которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработка планов предупредительных работ по каждому объекту, планов подготовки мест эвакуации населения, | до 5 марта | Шакуров Р.Р. |
| 3. | Инструктаж всех работников, работающих в зонах возможного затопления. | до 10 марта | Шакуров Р.Р. |
| 4. | Рекомендуем обеспечить 2-х месячный запас продуктов питания в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях. | до 1 апреля | Солдатова Л.Ф. Галиева Р.Н Кочурбаева Р.В. Пазиуллина Р.Б. |
| 5. | Рекомендуем обеспечить необходимый ассортимент медикаментов фельдшерско-акушерских пунктах с.Иткинеево, с.Каймашабаш | постоянно | Зав. ФАП Хусаинова Г.Ф. Ахмадуллина Ф.С Байдуганова О. |
| 6. | Организовать очистку от снега крыши административных зданий, сооружений, производственных объектов, домов и строений. | март | Руководители, старосты населенных пунктов |
| 7. | Обеспечить своевременный вывоз бытовых и промышленных отходов, провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов. | до 27 марта | Шакуров Р.Р. Руководители |
| 8. | В целях обеспечения экологической безопасности провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов предприятий, организаций, расположенных на берегах рек, прудов. | до 27 марта | Шакуров Р.Р. |
| 9. | Усилить контроль (отбор проб и анализ) за качеством воды в общественных колодцах. | до 1 апреля, по окончанию паводка | Шакуров Р.Р. |
| 10. | Предусмотреть эвакуацию жильцов с постоянных мест жительства в случае затопления их домов. | в период паводка | Шакуров Р.Р. |
| 11 | Организовывать профилактическую работу по вопросу безопасности, касающихся жизнедеятельности людей и общества в целом с привлечением старост и активных граждан. В местах массового пребывания людей организовывать стенды с указанием номеров экстренных служб. | до 1 апреля | Члены противопаводковой комиссии |
| 12 | В образовательных учреждениях провести инструктажи с учащимися, персоналом и родителями по вопросам безопасности при прохождении поводка, пожарной безопасности, соблюдения правил поведения на проезжей части. | до 23 марта | Члены противопаводковой комиссии |

Лист ознакомления

| №п/п | Ф.И.О. | Место работы | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шакуров Р.Р. | Глава сельского поселения |  |
| 2 | Гиндуллин С.С. | - Директор МУП «Янаульская МТС РБ» |  |
| 3 | Хусаинова Г.Ф. | Фельдшер ФАП с. Иткинеево (по согласованию) |  |
| 4 | Саляхов И.М. | Рабочий по благоустройству территории сельского поселения ( по согласованию) |  |
| 5 | Арманшин Х.З. | Электрик сельского поселения ( по согласованию) |  |
| 6 | Гарипов И.Ф. | Главный инженер «ММУП Теплоэнергосервис» ( по согласованию) |  |
| 7 | Солдатова Л.Ф. | Зав. филиалом ООО МБОУ лицей г. Янаул в с. Иткинеево ( по согласованию); |  |
| 8 | Хабибов А. Р. | Филиал АОО Газсервис ; депутат сельского поселения ( по согласованию) |  |
| 9 | Искандаров М.Т. | депутат сельского поселения ( по согласованию) |  |
| 10 | Кочурбаева Р.В. | директор МБОУ ООШ с. Каймашабаш ( по согласованию) |  |
| 11 | Бурангулов А.Г. | главный агроном ,МУП « Янаульская машинно- технологическая станция РБ; депутат сельского поселения (по согласованию) |  |

Исполнитель:

Э.К. Ибрагимова

+